У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

# ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від ”25” травня 2009 року	                            					   №680

м. Кіровоград

Про заходи щодо підготовки

міського господарства до

роботи в осінньо-зимовий

період 2009/2010 року

Керуючись ст. 140, 143 Конституції України, ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кухаренка В.І. про заходи щодо своєчасної підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Інформацію директора департаменту житлово-комунального господарства – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кухаренка В.І. про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року взяти до відома (додається).

2. Затвердити заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року (додаються).

3. З метою забезпечення проведення опалювального сезону, надання якісних послуг населенню зобов’язати керівників КРЕПів, ЖЕКів, ОЖБК підготувати житловий фонд до опалювального сезону.

4. Рекомендувати підприємствам ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА", ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ", КП "Теплоенергетик",      КП "Кіровоградське ВКГ" до 15 серпня 2009 року погасити заборгованість за спожиті енергоносії (природний газ, електроенергія).

5. Керівникам управлінь освіти, охорони здоров’я, капітального будівництва, відділів культури і туризму, фізичної культури та спорту, департаменту житлово-комунального господарства забезпечити виконання заходів щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року в зазначені терміни.

6. Зобов’язати керівників управлінь освіти (Костенко Л.Д.), охорони здоров’я (Пивоварчук Л.Г.), капітального будівництва (Ксеніч В.М.), відділів культури і туризму (Барабуля М.І.), сім’ї та молоді (Дорохіна Л.В.), фізичної культури та спорту (Куценко О.Г.) до 1 вересня 2009 року ліквідувати заборгованість за спожиті послуги по енергоносіях.

7. Зобов’язати  керівників  департаменту  житлово-комунального господарства, управлінь освіти, охорони здоров’я, капітального будівництва,  відділів культури і туризму, фізичної культури та спорту до початку опалювального сезону виносити на розгляд засідання виконавчого комітету Кіровоградської міської ради звіти з питання виконання заходів щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року ( щомісячно четвертого понеділка).

8. Контроль за виконанням даного рішення в частині підготовки об’єктів  житлово-комунального   господарства   покласти на  директора департаменту житлово-комунального господарства – заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кухаренка В.І., об’єктів освіти, охорони здоров’я, культури і туризму, фізичної культури та спорту –заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волканова В.А.

Міський голова                                                                                      В.Пузаков

Савченко

24-84-55

ІНФОРМАЦІЯ

про заходи 	щодо підготовки міського господарства

до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року

Сьогодні розглядається питання, яке має важливе економічне і соціальне значення, оскільки основним показником діяльності житлово-комунальної галузі міста є його робота в осінньо-зимовий період.

Одним з пріоритетних завдань міської влади є забезпечення надання якісних житлово-комунальних послуг всім категоріям споживачів. Тому, для вчасного входження у наступний опалювальний сезон, забезпечення         сталої роботи міського господарства, підприємствами заздалегідь     розпочато підготовку. Недоліки, що мали місце у осінньо-зимовий період          2008/2009 року, детально проаналізовані та враховані при складанні заходів. Визначено основні цілі та завдання, які сприятимуть покращенню та підвищенню якості послуг.

Надання 23 видів житлово-комунальних послуг мешканцям міста Кіровограда забезпечує 26 підприємств (з них 22 належать до комунальної форми власності), з річним обсягом 182,7 млн. грн., де працює понад           2,7 тисяч чоловік.

Міська влада докладає чимало зусиль для поліпшення фінансового становища та забезпечення сталого функціонування підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг. Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2009 рік передбачена фінансова підтримка комунальних підприємств на суму 6500,20 тис. грн.

Крім того, з метою створення умов для своєчасної та повної оплати      за спожиті енергоносії підприємствами міста, органами місцевого самоврядування постійно проводиться робота по приведенню тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво. Робота по коригуванню тарифів на комунальні послуги є невідкладною, адже більш якісне забезпечення міста водою і теплом можливо лише у разі належного фінансування відповідних комунальних підприємств.

Важкий фінансово-господарський стан та фінансова дестабілізація підприємств, обумовлені заборгованостю та несвоєчасними внесеннями плати за отримані послуги усіма категоріями спочивачів, не дає можливості підприємствам своєчасно та в повному обсязі розраховуватись за спожиті енергоносії та призводить до постійного зростання заборгованості.

Особливе занепокоєння викликає стан розрахунків підприємств паливно-енергетичного комплексу міста за спожитий природний газ. Теплопостачальні підприємства надавали послуги з централізованого опалення за тарифами, в яких було закладена стала ціна природного газу.   ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" застосовуло практику зміни ціни природного газу, вже поставленого теплопостачальним підприємствам заднім числом, таким чином, підприємства автоматично несли збитки, оскільки при терміновому поданні документів для корегування існуючого тарифу, скорегований тариф набуває чинності після дотримання усіх передбачених чинним законодавством процедур, і аж ніяк не заднім числом.

Так станом на 01.05.2009 року сума боргу за спожитий природний газ теплопостачальними підприємствами перед ДК "Газ України" склала більше 28,1 млн.грн. Крім того, у зв’язку з відсутністю договору на постачання природного газу ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ" з ДК "Газ України", обсяг газу спожитий підприємством у опалювальному сезоні 2008/2009 року в розмірі 15,6 млн. куб.м на суму 23,3 млн. грн. знято ДК "Газ України", а оплата залишена, що вплинуло на зменшення загальної суми боргу. Тому фактичний борг теплопостачальних підприємств міста складає 51,4 млн. грн.

Заборгованість за спожиту електроенергію тепло-, водопостачальних підприємств та житлово-експлуатаційних організацій міста станом на       01.05.2009 року складає 3,5 млн. грн., яка зменшилась з початку року на 30%.

Враховуючи політику Уряду щодо надання у 2008 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, за механізмом постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня   2008 року №440 „Про реалізацію статті 54 Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” в період з 01.01.2008 року по 01.05.2009 року надавалось:

дотація на відшкодування різниці в тарифах на послуги теплопостачання для населення:

- ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" на загальну суму 22,9 млн.грн.;

- ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ" на загальну суму 15,2 млн.грн.;

дотація на відшкодування різниці в тарифах на послуги водо-, теплопостачання та водовідведення  для населення:

- КП "Теплоенергетик" на загальну суму 0,847 млн.грн.

Після отримання даної субвенції теплопостачальними підприємствами було проведено розрахунки по погашенню заборгованості за спожиті енергоносії.

Відповідно до Порядку дотримання умов перерахування у 2009 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, затвердженого наказом Мінжитлокомунгоспу від 14.04.2009 року № 99 для участі у проведенні розрахунків до матеріалів додається схема теплопостачання відповідного населеного пункту. Для забезпечення отримання  у 2009 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, за сприянням департаменту житлово-комунального господарства, виконавчим комітетом Кіровоградська міська рада прийнято рішення від 12 травня 2009 року №641 „Про погодження схем теплопостачання м. Кіровограда та с. Нового”.

Згідно зі схемою теплопостачання міста підготовлена проектна пропозиція та подана до Міністерства житлово-комунального господарства України, як проект цільових екологічних (зелених) інвестицій.

Проектом передбачається встановлення теплових насосів на міському колекторі каналізаційних стоків (головній каналізаційній станції по           вул. Кропівницького,185). Частково відбираючи температуру стоків, тепловими насосами підігрівається теплоносій до температури 600С для опалення мікрорайону „Шкільний”.

Результатами впровадження проетку:

- припиняє свою роботу газова котельня мікрорайону „Шкільний”по вул. Курганна,25, яка споживає 2285 тис.м3 за опалювальний сезон;

- не буде викидів в атмосферу 4438 тон СО2 та 6517 тон інших викидів кожного року;

- споживання електроенергії в розмірі 927,9 тис. кВт/год. може мате незначне збільшення, але це незрівнянно із здобутками передбаченими проектом.

За результатами фінансово-господарської діяльності протягом          2008 року підприємства-надавачі житлово-комунальних послуг отримали збитки, розмір яких перевищує 27,0 млн. грн., а саме:

ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" – 7740,7 тис. грн.;

ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ" – 4885,3 тис. грн.;

КП "Теплоенергетик" – 945,9 тис. грн.4

КП "Кіровоградське ВКГ"  – 1944,7 тис. грн.;

КРЕПи та ЖЕКи – 1401,3 тис. грн.

Заборгованість населення за отримані житлово-комунальні послуги перед підприємствами-надавачами цих послуг станом на 1 травня 2009 року складає:

тис. грн.

| Підприємства | Заборгованість населення | Субсидії | Пільги | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ" | 4794,9 | 630,3 | 1374,1 | 10076,7 |
| ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" | 19456,9 | -3,9 | 888,3 | 25363,7 |
| КП "Теплоенергетик" | 1307,9 | -22,8 | 14,1 | 1510,4 |
| КП "Кіровоградське ВКГ" | 4441,0 | 56,8 | 331,1 | 4573,4 |

Заборгованість працівникам житлово-комунальних підприємств по заробітній платі на 01.05.2009 року складає 1583,2 тис. грн., яка зменшилась з початку року майже на 34% :

на 01.05.2009 р.	         за 2008 р.

в житловому господарстві                          34,5 тис. грн. 	        28,0 тис. грн.

в тепловому господарстві                         927,2 тис. грн. 	    1478,2 тис. грн.

в водопровідно-каналізаційному             562,6 тис. грн. 	      562,6 тис. грн.

в інших комунальних підприємствах        58,0 тис. грн.	        45,9 тис. грн.

Для забезпечення фінасової стабільності, підприємствами-надавачами комунальних послуг постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення шляхом поквартирного обходу та вручення попереджень щодо необхідності своєчасної та повної оплати за отримані житлово-комунальні послуги.

Також, підприємствами житлово-комунального господарства міста, що перебувають у комунальній власності, ведеться активна претензійно-позовна робота з боржниками. Зокрема, тільки у 2009 році підготовлено та подано на розгляд суду 423 позовних заяви загальною сумою понад 683 тис. грн. З них судами задоволено 65 заяв.

Сучасний стан підприємств

КП "Кіровоградське ВКГ"

На балансі підприємства знаходяться 795,5 км водопровідних мереж,     з них амортизованих – 299,79 км та аварійних – 29,07 км, що становить 41%; 302,7 км каналізаційних трубопроводів, з них амортизованих – 186,0 км  та аварійних – 13,9 км, що становить 66 %; 11 водопровідних насосних станцій   ( в тому числі – 8 діючих ); 23 каналізаційні насосні станції ( в тому числі – 20 діючих ).

На балансі підприємства є два водозабори: "Лелеківський" з                 25 свердловинами ( в тому числі – 14 діючих, потужністю  17,4 тис.м3/добу), "Холодні  ключі"  з 13 свердловинами ( в тому числі – 6 діючих, потужністю  4,8 тис.м3/добу) та каналізаційні  очисні споруди повної біологічної очистки,  потужністю  60 тис.м3/ добу у складі:   приймальна камера, піскоуловлювач,   4 радіальні первинні відстійники, 3 аеротенки, 4 радіальні вторинні відстійники, цех механічного зневоднення осаду, повітродувна насосна станція, мулова насосна станція, дренажна насосна станція,  мулові карти, біологічні  ставки  доочищення стоків.

# ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”

На балансі та технічному обслуговуванні підприємства знаходяться     33 котельні потужністю 761 МВт/год., в тому числі: на технічному обслуговуванні 4 котельні загальною потужністю 11 МВт, 154,97 км теплових мереж в двохтрубному обчисленні та 23 центральних теплопунктів.

З 117 опалювальних котлів, відсоток застарілих моделей „НИИСТУ-5”, „Мінськ” КБНГ-2,5 становить 65%. Крім того, 55 котлів не пройшло  діагностику та 36 котлів тимчасово виведено з експлуатації. Щорічно потребують діагностики 40-55 котлів в зв'язку з тим, що середній термін їх експлуатації складає вище 30 років.

З 154,97 км теплових мереж ветхих та застарілих 41% або 63,5км.

# ДП “Теплоенергоцентраль” ТОВ “ВЕТ”

Підприємство призначено для виробництва теплової енергії та електроенергії. На ДП “Теплоенергоцентраль” ТОВ “ВЕТ” встановлено         6 котлів загальною потужністю 264,4 МВт, 3 турбогенератори загальною потужністю 15 МВт, на балансі знаходяться 71,5 км теплових мереж в двохтрубному обчисленні та 19 центральних теплопунктів.

Найбільша частина обладнання теплового району відпрацювала свій термін експлуатації, з 71,5 км теплових мереж 80% знаходиться в задовільному стані, 20 потребують термінової заміни.

З 282 шт. компенсаторів – 20% потребують заміни; з 1128 шт. засувок -70% потребують капітальної заміни та ремонту; з 345 шт. теплових камер -50% потребують капітального ремонту, будівлі і споруди теплового району потребують капітального ремонту.

КП “Теплоенергетик”

Комунальне підприємство “Теплоенергетик” має на балансі 2 котельні загальною потужністю 66,55 МВт та 10,6 км теплових мереж в двохтрубному обчисленні.

Водопостачання селища здійснюється з 6 свердловин власного водозабору Обознівського родовища (4 шт.) та родовища ст. „Лелеківка”      (2 шт.).

На балансі підприємства знаходяться:

17,6 км водопровідних мереж;

2 водопровідні насосні станції: І-го підйому із забором води з підземного джерела потужністю 3400 куб.м/добу;

ІІ-го підйому з фільтрами знезалізнення потужністю  2800 куб.м/добу у складі: хлораторною зі складом хлору, 2 резервуарами чистої води загальною ємністю 4,0 тис.куб.м, резервуаром технічної води ємністю 2,0 тис.куб.м;

16,7 км каналізаційних мереж;

- каналізаційні насосні станції;

каналізаційні очисні споруди повної біологічної очистки госпобутових стоків потужністю 1400 куб.м/добу у складі: 2 приймальних камер,                  2 піскоуловлювачів, 2 первинних відстійників, 3 аеротенків, 2 вторинних відстійників, хлораторної зі складом хлору, контактного резервуара, мулового майданчика та ставка-накопичувача.

# Заходи з підготовки міського господарства міста

Основною проблемою підприємств житлово-комунальної галузі міста є амортизація основних засобів виробничого призначення та значний знос трубопроводів. Мережі амортизовані і знаходяться в аварійному стані, їх відновлення потребує значних капітальних вкладень. Споруди та обладнання теплового господарства підприємств експлуатуються тривалий термін та мають незадовільний технічний стан.

КП "Кіровоградське ВКГ"

З метою забезпечення сталої роботи водопровідно-каналізаційного господарства в осінньо-зимовий період 2009/2010 року заплановано виконати ряд заходів по ремонту та утриманню мереж і споруд, а саме:

заміна водопровідних мереж, згідно з планом – 6,0 км, в т.ч.:

- вул. Єгорова від р. Біянка до пров. Аджамського п/е Д-300 мм  протяжністю 196 п.м.;

- від ВНС «Масляниківка» до вул. Кіровоградської через левади п/е          Д-225 мм  протяжністю  275  п.м.;

- вул. Житомирська – Мечникова  п/е Д-200 мм  протяжністю 20 п.м.;

- вул. Мечникова – Овражна – В.Веселий  п/е  Д-90 мм  протяжністю       120 п.м.;

- вул. Гмирьова від вул. Яновського до буд. № 22 по вул. Кавказькій                       п/е Д-300 мм  протяжністю 220 п.м.;

заміна каналізаційних мереж, згідно з планом – 0,010 км, в т.ч.:

- вул. Жовтневої революції - Тракторний пхв Д-400 мм  протяжністю         70 п.м.;

- вул. Гоголя, 26 пхв Д-100 мм  протяжністю 30 п.м.

Також заплановано виконати реконструкцію водопровідних мереж Ковалівського мікрорайону та замінити внутрішньомайданчикові мережі на Лелеківському водозаборі.

Крім того замінити та відремонтувати  402 засувки на водопровідних мережах  та 230 засувок на насосних станціях, 66 водорозбірних колонки,     89 пожежних гідранти. Відремонтувати 86 насосних агрегатів та                     39 електродвигунів.

Відремонтувати та накрити кришками люків  295 водопровідних та    739 каналізаційних колодязів. Провести  профілактичний огляд водогонів і каналізаційних колекторів та усунути виявлені недоліки.

Підготовити до роботи в осінньо-зимовий період  насосні станції водопроводу і каналізації, водозабори, очисні споруди каналізації та побутові приміщення робітників.

Відремонтувати 2242 м2 покрівель на приміщеннях насосних станцій.

Заходами передбачається виконати ремонтні роботи на суму           5458,55 тис. грн.

# ДП “Кіровоградтепло” ТОВ “ЦНТІ УНГА”

Згідно заходів по підготовці теплового господарства                            ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" до опалювального періоду 2009/2010 року передбачено виконати:

- поточний ремонт 29 котелень потужністю 750 МВт; 154,97 км теплових мереж в двохтрубному обчисленні,  23 центральних теплопунктів;

- капітальний ремонт 2,5 км теплових мереж в двохтрубному обчисленні; 2 котлів потужністю 52 МВт ( ПТВМ-30 – кот. ПЗР, КВГМ-10 – кот. вул.Добровольського, 24-б).

В квітні поточного року було проведено гідроопресування 159,97 км теплових мереж підвищеним тиском, виявлено 36 аварійних дільниць теплопроводів та пошкоджень ( усунено 6 з заміною обладнання 0,175 км тепломереж ). Випробування  тепломереж продовжуються.

По капітальному ремонту передбачено такі основні заходи:

- капітальний ремонт будівель бази підприємства;

- вибірковий ремонт котла ПТВМ 30М № 3 котельні ПЗР;

- вибірковий ремонт котла КВГМ-10 котельні по вул. Добровольського, 24 б;

- вибірковий ремонт обладнання електрогосподарства, КВПіА;

- заміна допоміжного обладнання котельних та ЦТП – 9  одиниць;

- встановлення лічильників води – 58 шт.;

- заміна коректорів лічильників газу – 8 шт.

Також передбачено поточний ремонт будівель котельних та ЦТП,         в тому числі ремонт покрівель єврорубероїдом 2200 м², оновлення асфальтобетонного покриття доріг після ремонту тепломереж, заміна запірної арматури теплових мереж. Заміна люків теплових камер та інше.

На 05.05.09 р. виконано ремонт покрівель 2 будівель ( ЦТП-3 та            вул. Волкова, 6 ) загальною площею 420 м².

Для реконструкції автоматики котлів в котельні Центральна придбано   2 комплекти автоматики „Альфа-М”, встановлення якої передбачено у поточному році.

Згідно інноваційної програми передбачено будівництво модульних котельних СМЧ-19, вул. Роднікова та вул. Добровольського, 1 загальною потужністю 11 МВт.

Усі основні роботи, пов'язані з пуском тепла споживачам ,  планується завершити до 15.09.09 року, після чого передбачено пробні пуски та налагоджування обладнання та тепломереж, здача об'єктів приймальній комісії.

Загальна вартість робіт складає 4879 тис. грн.

# ДП “Теплоенергоцентраль” ТОВ “ВЕТ”

Відповідно до заходів по підготовці теплового господарства                            ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ" до роботи в  опалювальний період 2009/2010 року передбачено виконання поточного та капітального ремонту будівель і обладнання, центральних теплопунктів та теплових мереж:

– капітальний ремонт на суму 4920,0 тис.грн.: 1,346 км теплових мереж в однотрубному обчисленні, 4 котлів, парової турбіни, виконати заміну деаераторного баку, 3 трансформаторів, димососу котла, введення в експлуатацію системи обліку електричної енергії АСКУЕ, монтаж направленого захисту на фідерах – 3 шт., пристрій резервування відключення вимикача 35 кВ – 1 шт., монтаж автоматики горіння котла, ремонт мережного насосу, капітальний ремонт обладнання хімводоочистки, капітальний ремонт головного корпусу ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ", ремонт покриття на мазутному господарстві, заміна 27 шпал і стрілочних перекладів на під’їздних  залізничних коліях, будівництво огорожі від р.Інгул;

– поточний ремонт на суму 2206,5 тис.грн.: основного і допоміжного обладнання основних цехів теплоелектростанції, будівель і споруд, 1,580 км теплових мереж, 19 центральних теплопунктів

Заходами передбачається виконати ремонтні роботи на суму        7126,5 тис. грн.

КП “Теплоенергетик”

На підприємстві видано наказ № 23 від 3 квітня 2008 року ”Про заходи підготовки об’єктів підприємства до опалювального сезону 2009/2010 року”,  також розроблено заходи і графіки по кожному підрозділу, які передбачають виконання всього обсягу робіт до 1 жовтня поточного року.

Для забезпечення безперебійної роботи підприємства і надання якісних послуг споживачам  заходами передбачається виконати:

теплопостачання:

- заміна 0,106 км теплових мереж в двохтрубному обчисленні;

- ремонт газоходів, запобіжних клапанів котлів та перевірка димоходів    5 шт.;

- ремонт та часткова заміна запірної арматури котелень, фільтів, сольового господарства котельні  – 28 шт.;

- ремонт та ревізія 3 димососів котлів,7 насосів, 3 приладів КВПіА;

- ремонт та часткова заміна запірної арматури на мережах –  38 шт.;

- виконати повірку лічильника газу міні-котельні.

- ремонт та наладка обладнання ГРП та ГРУ котелень;

водопостачання:

- облаштування 2 свердловин;

- ревізія  та  ремонт  21 засувки  водопроводу,

- заміна 2 мережних насосів станції ІІ підйому;

- чищення, промивка, ремонт та хлорування 2 питних резервуарів;

- заміна фільтруючого матеріалу 2 фільтрів знезалізнення;

- облаштування водопровідних колодязів та пожежних гідрантів;

- часткова заміна 0,028 км труб водопроводу;

водовідведення:

- ремонт та заміна 3 барботажних пристроїв блока ємностей очисних споруд;

- заміна 3 R-ліфтів блока ємностей;

- виконати ремонт перильного огородження блока ємностей;

- чищення камер блоку ємностей, піскових майданчиків та грабельного відділення очисних споруд від мулу;

- частковий ремонт будівлі очисних споруд;

електропостачання:

- ремонт ЛЕП-6кВ з частковою заміною  2 електроопор;

- ремонт 2 трансформаторів на водозаборі;

- ремонт 2 роз’єднувачів лінії ЛЕП-6кВ;

- ревізія та ремонт електричного обладнання ТП котельні, станції знезалізнення, очисних споруд та водозабору.

Заходами передбачається виконати ремонтні роботи на суму            170,8 тис. грн.

Капітальний ремонт та експлуатація  житлового фонду

Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста на 2009 рік передбачено виконання:

- ремонт покрівель – 3700,0 тис.грн.;

- заміна і ремонт інженерних мереж – 919,1 тис.грн.;

- заміна газового обладнання – 57,1 тис.грн.;

-  капітальний  ремонт  будинків  інвалідів війни ( 8 будинків та                 21 квартира ) – 560,0 тис.грн.;

- хімічне промивання мереж теплопостачання – 225,0 тис.грн.;

- ремонт внутрішньодворових доріг – 1700,0 тис.грн.;

- ремонт електричних мереж – 1230,0 тис.грн.

Якщо порівняти обсяг фінансування 2008 та 2009 років, то зрозуміло, що з такими темпами недофінансування капітального ремонту житловий фонд дуже швидко втрачатиме свою експлуатаційну якість (таблиця).

тис.грн.

| № з/п | Назва робіт | ## Фактично у 2008 р. | Планується на 2009 р. | % відношення 2009 до 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт покрівель | 5469,1 | 3700,0 | 67,7 |
| 2. | Капітальний ремонт та промивання мереж теплопостачання | 275,0 | 225,0 | 81,8 |
| 3. | Капітальний ремонт внутрішньобудин-кових мереж | 919,0 | 570,5 | 62,1 |
| 4. | Газифікація житлових будинків | 55,6 | - | 0 |
| 5. | Заміна газового обладнання | 160,0 | - | 0 |
| 6. | Ремонт стиків стінових панелей та усунення промерзання | 360,0 | - | 0 |
| 7. | Капітальний ремонт ліфтів | 695,2 | 2316,0 | 333,2 |
| 8. | Капітальний ремонт внутрішньодворо-вих доріг | 2520,0 | 1700,0 | 67,5 |
| 9. | Заміна газових кранів на житлових будинках | 11,0 | - | 0 |
| 10. | Заміна і ремонт електричних мереж | - | 1230,0 | + |

Особливу тривогу виклакає стан ремонту покрівель, оскільки фінансування забезпечує виконання робіт тільки на 15,4 %. Роботи можливо виконати на 40 об’єктах, 232 будинки залишаються без капітального ремонту покрівель.

Слід зазначити, що в м. Кіровограді 39,4 % будинків – це будинки, збудовані до 1946 р.; 33,4 % – до 1971 р.; 26,8 % – до 2001 р. Протягом             2001-2007 років в експлуатацію прийнято 9 будинків (0,4 %). Це свідчить про те, що основні конструктивні конструктивні елементи, інженерні мережі та стики стінових панелей. Термін служби герметизованих стиків панелей –        8 років. У місті 291 (19 %) будинків з блочними та панельними стінами. На відновлення стиків одного будинку в середньогму необхідно 50,0 тис.грн. на всі будинки – 14550,0 тис.грн. В 2009 році на зазначені роботи коштів не виділено.

Значних фінансових витрат потребує усунення недоліків технологій будівництва великопанельних будинків, через що більше, як у 200 квартирах порушено тепловологісні умови експлуатації.

Певних зусиль у підготовці житлового фонду  до експлуатації в осінньо-зимовий період докладають житлово-експлуатаційні підприємства. Так, силами КРЕПів та ЖЕКів передбачається виконати:

- поточний ремонт систем опалення – на 370 будинках;

- ремонт систем холодного водопостачання – на 275 будинках;

- ремонт 158 вхідних дверей;

- ремонт каналізаційних систем – на 77 будинках;

- герметизація інженерних вводів – на 102 будинках;

- гідравлічне випробування систем опалення – на 878 будинках;

- скління під’їздів – на 300 будинках;

- ремонт електрощитових – 94 шт.

На жаль, через велику заборгованість мешканців, утримувати будинки та прибудинкові території в належному стані дуже проблематично. Існує тенденція до збільшення заборгованості громадян. Так, станом на       01.04.2007 р. заборгованість складала 3,3 млн.грн., на 01.04.2008 р. –          5,03 млн.грн., а  на 01.04.2009 р. – 6,53 млн.грн.

Згідно зі ст. 15 Житлового кодексу України місцеві органи влади повинні забезпечувати капітальний ремонт житлового фонду. На жаль, останні 15 років комплексний капітальний ремонт будинків не проводився через брак коштів.

Очевидно, що при нинішніх обсягах фінансування та оплати населення за утримання житлового фонду, які спрямовуються на капітальний та поточний ремонт житлового фонду міста, забезпечити задовільний стан житлових будівель неможливо.

Дорожньо-мостове господарство

У місті Кіровограді протяжність всіх доріг складає  463,1 км, з них з асфальтовим покриттям – 165,7 км, з покращеним покриттям – 128,8 км.

Існуючий стан вулично-дорожньої мережі міста не повною мірою відповідає вимогам норм та стандартів безпеки дорожнього руху: з такими недоліками, як ямковість, колійність, просадка та інші експлуатуються майже 60 % вулично-дорожньої мережі міста.

Незадовільний технічний стан вулично-дорожньої мережі міста обумовлений у першу чергу недостатністю фінансування на його розвиток, поновлення та утримання.

Щорічні видатки з місцевого бюджету складають 10 % від нормативної потреби. З цієї причини протягом останніх 10 років будівництво та реконструкція доріг практично не здійснюється, а середньорічні обсяги капітального ремонту становлять близько 2 %, середнього та поточного ремонтів – 3 % від нормативної потреби.

На даний час  у м. Кіровограді  значна кількість доріг з асфальтовим покриттям потребують капітального ремонту.

На виконання Закону України “Про дорожній рух”, для зменшення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, відповідно до Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої  системи  міста  на 2009 рік планується  виконати:

- капітальний ремонт 47,8 тис.м2 доріг  на суму 7004,7 тис.грн.;

- поточний ремонт 37,9 тис.м2 доріг на суму   4267,0 тис.грн.;

- ремонт поліпшеного покриття доріг на суму 170,0 тис.грн.;

- ремонт 2,2 тис.м2 тротуарів на суму 250,0 тис.грн.;

- ремонт та встановлення 42 шт. світлофорних об'єктів на суму         600,0 тис.грн.;

- ремонт та встановлення 550 шт. дорожніх знаків на суму                220,0 тис.грн.;

- відновлення та нанесення 190 км дорожньої розмітки на суму                385,0 тис.грн.

- ремонт пішохідного огородження  на суму   130,0 тис.грн.

Відповідно до Програми будівництва, реконструкції, ремонту доріг та експлуатації дорожньої системи міста на 2008рік виконані роботи по :

- капітальному ремонту доріг обсягом  58,7 тис.м2 на суму 9110,9 тис. грн.,

- поточному ремонту доріг обсягом – 25,4 тис.м2 на суму 2700,1 тис. грн..

- ремонту поліпшеного покриття доріг – 15.9 тис.м2 на суму 175,0 тис. грн..

- ремонту тротуарів обсягом – 1,8 тис.м2 на суму 130,0 тис. грн

- ремонту (встановленню) світлофорних об’єктів 5 шт. на суму 425,0 тис.грн

- ремонту (встановленню) дорожніх знаків – 424 шт. на суму 151,8 тис. грн.

- відновленню (нанесенню) дорожньої розмітки 168 км на суму 260,0 тис.грн.

- ремонту пішохідного огородження – 2480 секція на суму 44,0 тис.грн.

Відновлено зовнішнє освітлення вулиць протяжністю 12,65 км на суму 532,0 тис. грн. ( вул. Мурманска, просп. Університетський,  вул. Пушкіна, вул. Глинки, вул. Леніна, вул. Салтикова-Щедріна, вул. Добровольського ).

Постійно комунальним підприємством по утриманню шляхів виконуються роботи по поточному утриманню доріг загальною площею 389,4 тис.м2. За 12-ть місяців виконано робіт на суму 3312,3 тис. грн. (очищення від сміття та пилу доріг, профілювання доріг, очищення доріг від снігу, ліквідація наліднів, посипання доріг протиожеледними матеріалами, прибирання вулиць після зими, поливання, миття). Ліквідовано сміттєзвалищ на суму 170,0 тис. грн.	Виконано роботи по утриманню зелених насаджень площею 59,5 га на суму 3815,3 тис. грн. (очищення скверів міста від сміття, викошування газонів, посадка квітів, копання газонів, знесення та формувальне обрізування дерев).

Виконано робіт по санітарному утриманню вулиць, у тому числі відлов бродячих собак (прибирання вуличного сміття, вивіз відходів із контейнерів вуличної очистки) на суму 816,8 тис. грн. Відлов  собак на суму 51,4 тис. грн.

Придбано та встановлено урн по місту в кількості 102 штук на суму              22,2 тис. грн.

Відремонтовані 2 фонтани на площі ім. Кірова на суму 32,59 тис. грн.

Використано коштів на утримання фонтанів в сумі 40,1 тис. грн.

Кіровоградське комунальне підприємство по утриманню шляхів

Згідно заходів по підготовці Кіровоградського комунального підприємства по утриманню шляхів до опалювального періоду          2009/2010 року передбачено виконати:

заготовити відсів – 4000 т;

заготовити щебінь – 1000 т;

заготовити сіль – 200 т;

заготовити паливно-мастильні матеріалів (бензин, дизпаливо, мастило) – 50,8 т;

заготовити хімічне волокно – 1,0 т;

виконати ремонт та переобладнання спеціальних машин – 18 шт.;

встановлення зливоприймальних решіток – 40 шт.;

встановлення люків зливосточної каналізації – 20 шт.

На вищезазначені заходи необхідно –  676,26 тис. грн.

КП “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат

комунально-побутового обслуговування”

На виконання заходів щодо підготовки комунального підприємства “Ритуальна служба - спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування” до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року заплановано  виконати  роботи:

- заготівля вугілля – 6 т;

- заготівля ям на кладовищах – 1200 шт.;

- заготівля лісу для виготовлення трун – 150 куб. м.

На вищезазначені заходи необхідно –  170,70 тис. грн.

Управління охорони здоров’я

У процесі підготовки до роботи в осінньо-зимовий період         2009/2010 року лікувально - профілактичними закладами міста планується виконати наступні роботи:

ремонт систем теплопостачання  лікувальних закладів;

ремонт водопровідної та каналізаційної мереж;

встановлення 2 лічильників;

утеплення дверей,віконних рам;

повірка теплових лічильників та обладнання;

встановлення автономного опалення;

поточний ремонт приміщень лікувальних закладів;

поточний ремонт покрівель лікувальних закладів;

закупівля 18 т. твердого палива та 103,7 т овочів.

- На вищезазначені заходи необхідно –  1858,7 тис. грн.

# Управління освіти

На виконання заходів щодо підготовки управління освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року заплановано виконати роботи:

ремонт покрівлі – 2000 кв. м;

заготовити вугілля – 121,4 т.;

ремонт мереж і систем теплопостачання та каналізації - 315 м;

ремонт мереж і систем водопостачання  – 250 м.

На вищезазначені заходи необхідно –  607,48 тис. грн.

Управління капітального будівництва

На виконання заходів щодо підготовки управління капітального будівництва до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року необхідно виконати роботи:

-  монтаж лічильників обліку електроенергії житлового будинку по              вул. Київська, 35;

-  капітальний ремонт житлових будинків: вул. Лінія, 10-а, буд. 61, Заслонова, 24, просп. Правди, 9, корп. 2, туп. Прирічний, 3;

- капітальний ремонт теплових мереж житлового будинку по                       вул. Металургів, 29;

-     капітальний ремонт покрівлі житлових будинків: вул. Пацаєва, 14, корп.2,

Г.Сталінграда, 12, корп.4.

На вищезазначені заходи необхідно – 1114,00 тис. грн.

Директор департаменту житлово -

комунального господарства –

заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                                  В.Кухаренко

|  |  |  |  |  |  | З А Т В Е Р Д Ж Е Н О рішенням виконкому Кіровоградської міської ради від "____"______________2009 року № _____ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З А Х О Д И |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2009/2010 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ | Опис робіт |  | Оди-ниці виміру |  | Обсяг робіт |  | Вар-тість робіт, тис. грн. |  |  | Відповідальний |  | Термін виконання |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
|  | КП "Кіровоградське ВКГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капремонт водопровідних мереж |  | км |  | 6,00 |  | 2152,90 |  |  | Давидчук В.М. |  | до 01.01.10 |  |
| 2 | Капремонт каналізаційних мереж |  | км |  | 0,10 |  | 68,00 |  |  | Березовський М.Г. |  | до 01.01.10 |  |
| 3 | Підготовка та видача паспортів готовності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопровідних насосних станцій |  | шт. |  | 8 |  | 80,00 |  |  | Давидчук В.М. |  | до 01.11.09 |  |
|  | каналізаційних насосних станцій |  | шт. |  | 20 |  | 152,00 |  |  | Березовський М.Г. |  | до 01.11.09 |  |
|  | свердловини |  | шт. |  | 18 |  | 22,00 |  |  | Давидчук В.М. |  | до 01.11.09 |  |
|  | каналізаційних очисних споруд |  | шт. |  | 1 |  | 25,00 |  |  | Сафронова Г.І. |  | до 01.11.09 |  |
| 4 | Капремонт і заміна: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВК |  | шт. |  | 66 |  | 55,03 |  |  | Давидчук В.М. |  | до 01.01.10 |  |
|  | засувки на мережах |  | шт. |  | 402 |  | 448,90 |  |  | Давидчук В.М. |  | до 01.01.10 |  |
|  | ПГ |  | шт. |  | 89 |  | 353,70 |  |  | Давидчук В.М. |  | до 01.01.10 |  |
|  | засувки на насосних станціях |  | шт. |  | 230 |  | 519,65 |  |  | Гаращенко В.В. |  | до 01.01.10 |  |
|  | насосів |  | шт. |  | 86 |  | 272,46 |  |  | Гаращенко В.В. |  | до 01.01.10 |  |
|  | електродвигунів |  | шт. |  | 39 |  | 23,93 |  |  | Трофимович В.А. |  | до 01.01.10 |  |
| 5 | Ремонт колодязів та накриття їх кришками: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водопровідних |  | шт. |  | 295 |  | 628,44 |  |  | Давидчук В.М. |  | до 01.01.10 |  |
|  | каналізаційних |  | шт. |  | 739 |  | 656,54 |  |  | Березовський М.Г. |  | до 01.01.10 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 5458,55 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДП "Кіровоградтепло" ТОВ "ЦНТІ УНГА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | опалювальних котелень |  | шт./ МВт |  | 29 733,7 |  | 750,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
|  | тепломереж |  | км |  | 154,97 |  | 212,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
|  | центральних теплопунктів |  | шт. |  | 23 |  | 192,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
| 2 | Провести гідроопресування теплових мереж підвищеним тиском і усунути місця пошкоджень тепломереж |  | км |  | 154,97 |  |  |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
| 3 | Капітальний ремонт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
|  | котлів на котельнях |  | шт./ МВт |  | 2 52 |  | 545,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.09.09 |  |
|  | тепломереж |  | км |  | 2,5 |  | 1950,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 4 | Заміна обладнання теплового господарства на нове: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котли (ремонт) |  | шт./ МВт |  | 1 0,05 |  | 18,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
|  | насоси |  | шт. |  | 8 |  | 78,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
|  | автоматика котелень |  | котлів |  | 1 |  | 50,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
|  | коректорів лічильників газу |  | шт. |  | 8 |  | 295,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.09.09 |  |
| 5 | Гідроопресування котлів |  | шт |  | 88 |  |  |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.09.09 |  |
| 6 | Виконання внутрішнього миття трубопроводів тепломереж |  | км |  | 154,97 |  |  |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.09.09 |  |
| 7 | Миття та очищення поверхонь нагріву: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | котлів |  | шт. |  | 83 |  | 55,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | водопідігрівачів |  | шт. |  | 46 |  |  |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 8 | Ремонт покрівель котелень та ЦТП |  | кв.м |  | 2200 |  | 219,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 15.12.08 |  |
| 9 | Заміна запірної арматури на тепломережах |  | шт. |  | 220 |  |  |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 10 | Заміна люків теплових камер |  | шт. |  | 80 |  | 20,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 11 | Улаштування асфальтобетонного покриття доріг після ремонту тепломереж |  | тис.кв.м |  | 3,0 |  | 450,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 12 | Заготівля солі |  | т |  | 120 |  | 45,00 |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.09.09 |  |
| 13 | Комплексна підготовка мазутного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  | Івахно С.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  | 4879,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДП "Теплоенергоцентраль" ТОВ "ВЕТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт |  |  |  |  |  | 4920,10 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | котлотурбінного цеху: |  |  |  |  |  | 2128,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | котлів ГМ-50 ст.№4,5, ТП-35/50 ст.№6,7 |  | шт. |  | 4 |  | 1641,00 |  |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | заміна арматури |  | шт. |  | 2 |  | 12,00 |  |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | парової турбіни АТ-6 ст.№4 |  | шт. |  | 1 |  | 60,00 |  |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | заміна деаераторного бака №3 |  | шт. |  | 1 |  | 180,00 |  |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | консервація обладнання |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ремонт обладнання паливно-транспортного відділення |  |  |  |  |  | 48,00 |  |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ремонт допоміжного обладнання |  |  |  |  |  |  | 23,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 2 | електротехнічного цеху: |  |  |  |  |  |  | 760,00 |  |  |  |  |  |
|  | трансформаторів |  | шт. |  | 3 |  |  | 317,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | димососного котла ст.№4 |  | шт. |  | 1 |  |  | 23,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | введення в експлуатацію АСКУЕ з придбанням приладів обліку |  | шт. |  | 1 |  |  | 100,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | реконструкція ГРП-6 кВ |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | монтаж автоматики горіння котла ГМ 50-1 ст.№5 |  | шт. |  | 1 |  |  | 57,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | капітальний ремонт СЕН №4 |  | шт. |  | 1 |  |  | 73,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 3 | лабораторії хімводоочистки: |  |  |  |  |  |  | 126,80 |  |  |  |  |  |
|  | чищення відстійника |  |  |  |  |  |  | 119,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 4 | будівель і споруд: |  |  |  |  |  |  | 731,00 |  |  |  |  |  |
|  | реконструкція головного корпусу ТЕЦ |  |  |  |  |  |  | 583,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | паспортизація греблі |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ремонт покриття на мазутному господарстві |  |  |  |  |  |  | 61,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 5 | центрального теплового району |  |  |  |  |  |  | 1174,30 |  |  |  |  |  |
|  | заміна теплових мереж |  | км |  | 1,346 |  |  | 958,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | заміна запірної арматури, компенсаторів |  | шт. |  | 69 |  |  | 216,30 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | Поточний ремонт |  |  |  |  |  |  | 1376,30 |  |  |  |  |  |
| 6 | котлотурбінного цеху і лабораторії хімводоочиски: |  |  |  |  |  |  | 753,47 |  |  |  |  |  |
|  | водогрійних і енергетичних котлів |  | шт. |  | 6 |  |  | 159,85 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | турбін ПР ст.№2, АТ-6 ст.№4,5 |  | шт. |  | 3 |  |  | 81,45 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | запірної арматури |  | шт. |  | 670 |  |  | 98,84 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | насосів |  | шт. |  | 42 |  |  | 86,94 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 7 | електротехнічного цеху: |  |  |  |  |  |  | 431,93 |  |  |  |  |  |
|  | трансформаторів |  | шт. |  | 11 |  |  | 24,67 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | генераторів |  | шт. |  | 3 |  |  | 15,52 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | електродвигунів |  | шт. |  | 93 |  |  | 46,21 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ремонт основного і допоміжного устаткування |  |  |  |  |  |  | 64,71 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | перевірка автоматики і релейного захисту |  |  |  |  |  |  | 66,06 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 8 | Поточний ремонт будівель і споруд: |  |  |  |  |  |  | 205,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 9 | Центрального теплового району: |  |  |  |  |  |  | 816,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ремонт та ревізія компенсаторів, запірної арматури теплових мереж |  | шт. |  | 1588 |  |  | 128,80 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | заміна трубопроводів після гідравлічних випробувань |  | км |  | 1,58 |  |  | 501,33 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ремонт теплопунктів |  | шт. |  | 19 |  |  | 186,00 |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
| 10 | Комплексна підготовка мазутного господарства |  |  |  |  |  |  |  |  | Клоков Р.В. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 6296,40 |  |  |  |  |  |
|  | КП "Теплоенергетик" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплопостачання |  |  |  |  |  |  | 47,7 |  |  |  |  |  |
| 1 | Ревізія та часткова заміна запірної арматури котельні |  | шт. |  | 28 |  |  | 8,1 |  | Предан Г.П. |  | до 01.09.09 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 2 | Ремонт газоходів, перевірка димоходів та запобіжних клапанів котлів № 1,4 |  | шт. |  | 5 |  |  | 0,2 |  | Предан Г.П. |  | до 01.08.09 |  |
| 3 | Ремонт та ревізія димососів котлів №1,4 котельні |  | шт. |  | 3 |  |  | 3,2 |  | Предан Г.П. |  | до 01.09.09 |  |
| 4 | Ремонт та ревізія насосів |  | шт. |  | 7 |  |  | 5,9 |  | Предан Г.П. |  | до 01.07.09 |  |
| 5 | Заміна теплової мережі |  | км |  | 0,106 |  |  | 11,5 |  | Предан Г.П. |  | до 01.09.09 |  |
| 6 | Ремонт та часткова заміна запірної арматури на мережах с. Нового |  | шт. |  | 38 |  |  | 6,8 |  | Предан Г.П. |  | до 01.08.09 |  |
| 7 | Проведення повірки лічільника газу |  | шт. |  | 1 |  |  | 3,2 |  | Предан Г.П. |  | до 01.08.09 |  |
| 8 | Ремонт та ревізія приладів КВПіА котлів |  | шт. |  | 3 |  |  | 7,6 |  | Предан Г.П. |  | до 01.09.09 |  |
| 9 | Ремонт та наладка обладнання ГРП та ГРУ котелень |  | шт. |  | 2 |  |  | 1,2 |  | Предан Г.П. |  | до 01.07.09 |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |  |  |  | 102,1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Виконати облаштування свердловин № 3, 4 |  | шт. |  | 2 |  |  | 8,4 |  | Попов В.І. |  | до 01.06.09 |  |
| 11 | Ревізія та ремонт засувок водопроводу с. Нового |  | шт. |  | 21 |  |  | 6,3 |  | Попов В.І. |  | до 01.09.09 |  |
| 12 | Чищення, промивка, ремонт та хлорування питних резервуарів |  | шт. |  | 2 |  |  | 2,5 |  | Попов В.І. |  | до 01.09.09 |  |
| 13 | Заміна мережних насосів станції ІІ підйому |  | шт. |  | 2 |  |  | 66,0 |  | Попов В.І. |  | до 15.10.09 |  |
| 14 | Заміна фільтруючого матеріалу фільтрів обеззалізування |  | шт. |  | 2 |  |  | 7,9 |  | Попов В.І. |  | до 01.08.09 |  |
| 15 | Облаштування водопровідних колодязів та пожежних гідрантів |  | шт. |  | 12 |  |  | 3,2 |  | Попов В.І. |  | до 01.10.09 |  |
| 16 | Часткова заміна труб водопроводу с. Нового |  | км |  | 0,028 |  |  | 2,8 |  | Попов В.І. |  | до 01.10.09 |  |
|  | Водовідведення |  |  |  |  |  |  | 17,2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт та заміна барботажних пристроїв блока ємностей очисних споруд |  | шт. |  | 3 |  |  | 5,0 |  | Цехоцький В.А. |  | до 01.09.09 |  |
| 18 | Заміна R-ліфтів блока ємностей |  | шт. |  | 3 |  |  | 3,0 |  | Цехоцький В.А. |  | до 01.08.09 |  |
| 19 | Ремонт огородження блока ємностей |  | шт. |  | 1 |  |  | 4,9 |  | Цехоцький В.А. |  | до 01.09.09 |  |
| 20 | Чищення камер блоку ємностей, піскових майданчиків та грабельного відділення очисних споруд від мулу |  | шт. |  | 3 |  |  | 1,2 |  | Цехоцький В.А. |  | до 01.07.09 |  |
| 21 | Частковий ремонт покрівлі та будівлі очисних споруд |  | шт. |  | 1 |  |  | 3,1 |  | Цехоцький В.А. |  | до 01.10.09 |  |
|  | Електропостачання |  |  |  |  |  |  | 8,8 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт ЛЕП-6 кВ з частковою заміною електроопор |  | шт. |  | 2 |  |  | 2,2 |  | Дерипаско Г.Г. |  | до 01.07.09 |  |
| 23 | Ремонт трансформаторів на водозаборі |  | шт. |  | 2 |  |  | 1,8 |  | Дерипаско Г.Г. |  | до 01.06.09 |  |
| 24 | Ремонт роз"єднувачів лінії ЛЕП-6 кВ |  | шт. |  | 2 |  |  | 0,6 |  | Дерипаско Г.Г. |  | до 01.05.09 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 25 | Ревізія та ремонт обладнання ТП котельні, станції знезалізнення, очисних споруд та водозабору |  | шт. |  | 4 |  |  | 4,2 |  | Дерипаско Г.Г. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 175,8 |  |  |  |  |  |
|  | КОМУНАЛЬНІ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПІДПРИЄМСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт оголовків димовентканалів |  | буд./ шт. |  | 75 391 |  |  | 54,8 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 2 | Ремонт рулонних покрівель |  | буд./ тис. кв.м |  | 78 8,9 |  |  | 504,0 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 3 | Ремонт шиферних покрівель |  | буд./ тис. кв.м |  | 49 2,5 |  |  | 114,6 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 4 | Ремонт систем опалення |  | буд. |  | 370 |  |  | 196,4 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 5 | Ремонт систем гарячого водопостачання |  | буд. |  | 143 |  |  | 38,1 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 6 | Ремонт систем холодного водопостачання |  | буд. |  | 275 |  |  | 120,6 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 7 | Ремонт вхідних дверей |  | шт. |  | 158 |  |  | 20,0 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 8 | Герметизація стиків стінових панелей |  | буд. |  | 11 |  |  | 9,4 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 9 | Ремонт каналізаційних систем |  | буд. |  | 77 |  |  | 53,9 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 10 | Герметизація інженерних вводів |  | буд. |  | 102 |  |  | 21,6 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 11 | Гідравлічне випробування систем опалення |  | буд. |  | 878 |  |  |  |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 12 | Ремонт водостічних труб |  | буд./ п.м |  | 50 209 |  |  | 11,5 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 13 | Скління під’їздів |  | буд./ кв.м |  | 300 666 |  |  | 34,5 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 14 | Заміна інженерних вводів |  | шт. |  | 11 |  |  | 21,1 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 15 | Заготівля посипного матеріалу |  | куб.м |  | 310 |  |  | 15,7 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
| 16 | Ремонт електрощитових |  | шт. |  | 94 |  |  | 99,3 |  | Громко І.С. |  | до 15.10.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 1320,5 |  |  |  |  |  |
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт покрівель |  | буд. |  | 39 |  |  | 3700,00 |  | Громко І.С. |  | протягом року |  |
| 2 | Капітальний ремонт житлових будинків |  | буд. |  | 3 |  |  | 330,00 |  | Громко І.С. |  | протягом року |  |
| 3 | Заміна та ремонт інженерних мереж у тому числі: |  | буд. |  | 40 |  |  | 2025,54 |  | Громко І.С. |  | протягом року |  |
|  | сантехнічні |  | буд. |  | 9 |  |  | 570,54 |  | Громко І.С. |  | протягом року |  |
|  | теплопостачання |  | буд. |  | 8 |  |  | 225,00 |  | Громко І.С. |  | протягом року |  |
|  | електричні |  | буд. |  | 23 |  |  | 1230,00 |  | Громко І.С. |  | протягом року |  |
| 4 | Заміна газового обладнання громадянам |  | приладів |  | 40 |  |  | 60,00 |  | Громко І.С. |  | протягом року |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 6115,54 |  |  |  |  |  |
|  | ДОРОЖНЬО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт доріг |  | тис.кв.м |  | 47,8 |  |  | 7004,70 |  | Юдін Г.Д. |  | до 01.11.09 |  |
| 2 | Поточний ремонт доріг |  | тис.кв.м |  | 37,9 |  |  | 4267,00 |  | Юдін Г.Д. |  | до 01.11.09 |  |
| 3 | Поточний ремонт тротуарів |  | тис.кв.м |  | 2,2 |  |  | 250,00 |  | Юдін Г.Д. |  | до 01.11.09 |  |
| 4 | Утримання (прибирання) доріг |  | тис.м2 |  | 974,3 |  |  | 3530,30 |  | Юдін Г.Д. |  | до 01.11.09 |  |
| 5 | Утримання та ремонт світлофорних об"єктів |  | шт. |  | 42 |  |  | 600,00 |  | Юдін Г.Д. |  | до 01.11.09 |  |
| 6 | Установка дорожніх знаків |  | шт. |  | 500 |  |  | 220,00 |  | Юдін Г.Д. |  | до 01.11.09 |  |
| 7 | Нанесення ліній дорожньої розмітки |  | км |  | 190 |  |  | 385,00 |  | Юдін Г.Д. |  | до 01.11.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 16257,00 |  |  |  |  |  |
|  | КІРОВОГРАДСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ШЛЯХІВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготівля відсіву |  | т |  | 4000 |  |  | 140,00 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
| 2 | Заготівля щебеню |  | т |  | 1000 |  |  | 60,00 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
| 3 | Заготівля солі |  | т |  | 200 |  |  | 46,00 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
| 4 | Заготівля паливно-мастильних матеріалів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бензин |  | т |  | 25 |  |  | 150,00 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
|  | дизельне паливо |  | т |  | 25 |  |  | 152,50 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
|  | масло |  | кг |  | 800 |  |  | 6,40 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
| 5 | Заготівля хімічного волокна |  | т |  | 1 |  |  | 28,00 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
| 6 | Ремонт та переобладнання спеціальних машин |  | шт. |  | 18 |  |  | 60,00 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
| 7 | Встановлення зливоприймальних решіток |  | шт. |  | 40 |  |  | 15,36 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
| 8 | Встановлення кришок люків зливосточної каналізації |  | шт. |  | 20 |  |  | 18,00 |  | Магалов А.М. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 676,26 |  |  |  |  |  |
|  | Кіровоградське комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення “Міськсвітло” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення залізобетонних опор |  | шт. |  | 56 |  |  | 39,48 |  | Луценко О.В. |  | до 30.10.09 |  |
| 2 | Встановлення світильників ЖКУ.12-100 |  | шт. |  | 28 |  |  | 13,00 |  | Луценко О.В. |  | до 30.12.09 |  |
| 3 | Заміна ламп ДРЛ на ДНАТ |  | шт. |  | 169 |  |  | 11,56 |  | Луценко О.В. |  | до 30.12.09 |  |
| 4 | Встановлення кронштейна |  | шт. |  | 56 |  |  | 7,56 |  | Луценко О.В. |  | до 30.12.09 |  |
| 5 | Встановлення кабелю АВВГ 4х10 |  | км |  | 1,2 |  |  | 9,37 |  | Луценко О.В. |  | до 30.12.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 80,97 |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт систем теплопостачання |  | км |  | 1,625 |  |  | 202,60 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 2 | Ремонт водопровідної та каналізаційної мереж |  | км |  | 0,940 |  |  | 40,70 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 3 | Встановлення лічильників |  | шт. |  | 2 |  |  | 13,90 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 4 | Утеплення дверей, віконних рам |  | шт. |  | 516 |  |  | 9,50 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 5 | Повірка теплових лічильників та обладнання |  | шт. |  | 121 |  |  | 199,80 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 6 | Встановлення автономного опалення |  |  |  |  |  |  | 1110,00 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 7 | Поточний ремонт приміщень |  | кв.м |  | 3900 |  |  | 10,90 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 8 | Поточний ремонт покрівель |  | кв.м |  | 60 |  |  | 18,00 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 9 | Заготівля овочів |  | т |  | 103,7 |  |  | 238,90 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
| 10 | Заготівля вугілля |  | т |  | 18 |  |  | 14,40 |  | Пивоварчук Л.Г. |  | до 15.10.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 1858,70 |  |  |  |  |  |
|  | ЗАКЛАДИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготівля вугілля |  | т |  | 121,4 |  |  | 93,48 |  | Костенко Л.Д. |  | до 01.10.09 |  |
| 2 | Ремонт покрівлі |  | кв.м |  | 2000 |  |  | 360,00 |  | Костенко Л.Д. |  | до 01.10.09 |  |
| 3 | Ремонт систем теплопостачання та каналізації |  | м |  | 315 |  |  | 87,00 |  | Костенко Л.Д. |  | до 01.10.09 |  |
| 4 | Ремонт мереж водопостачання |  | м |  | 250 |  |  | 67,00 |  | Костенко Л.Д. |  | до 01.10.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 607,48 |  |  |  |  |  |
|  | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт житлових будинків, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул. Лінія 10-а, буд.61 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 150,00 |  | Пуляєва Г.В. |  | до 15.10.09 |  |
|  | просп. Правди,9 корп.2 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 299,00 |  | Чабанова О.О. |  | до 15.09.09 |  |
|  | вул. Заслонова, 24 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 20,00 |  | Пуляєва Г.В. |  | до 01.06.09 |  |
|  | туп.Прирічний,3 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 20,00 |  | Пуляєва Г.В. |  | до 01.06.09 |  |
| 2 | Монтаж лічильників обліку електроенергії житлового будинку по вул.Київській, 35 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 280,00 |  | Чебанова О.О. |  | до 15.08.09 |  |
| 3 | Капітальний ремонт теплових мереж житлового будинку по вул.Металургів,29 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 250,00 |  | Чабанова О.О. |  | до 15.10.09 |  |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі житлових будинків, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вул.Пацаєва, 14, корп.2 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 25,00 |  | Чабанова О.О. |  | до 01.09.09 |  |
|  | вул.Героїв Сталінграда, 12, корп.4 |  | об"єкт |  | 1 |  |  | 70,00 |  | Пуляєва Г.В. |  | до 20.08.09 |  |
|  | ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  | 1114,00 |  |  |  |  |  |